物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/02/17-2025/02/21

- 本周工作内容

- 本周主要备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作；主库共包含33张表，目前完成26张表导出、其中6张表24年无数据，剩余1张超级大表(device_meter_record),每月约80G-100G左右数据,已经完成前1-5个月的数据导出；预计下周可完成Tdengine数据库中包含2024数据的所有表数据导出工作；

- 下周工作安排

- 整体工作计划

项目工作的整体计划如下，后续会根据实际情况进行滚动更新。

（1）备库安排计划

| 时间安排 | 任务i | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/2/24 | 导入6月份的100G数据 |  | 计划完成 |
| 2025/2/25 | 导入7月份的100G数据 |  | 计划完成 |
| 2025/2/26 | 导入8月份的100G数据 |  | 计划完成 |
| 2025/2/27 | 导入9月份的100G数据 |  | 计划完成 |
| 2025/2/28 | 导入10月份的100G数据 |  | 计划完成 |

信息中心

2025年2月21日