物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/04/07-2025/04/11

- 本周工作内容

- 备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作

- 从tdengine导入 2025-01-01至2025-03-31全量数据

- (除device_meter_record, meter_wp, meter_ej其余全部导入完),预计下周导入完成

- 测试验证昆仑数据库2024数据同步到kafka全量数据

- 测试验证同步工具(CDC)从tdengine同步2025-04-01之后增量实时数据

- MongoDB,es, mariadb数据同步组件完成第一轮测试

信息中心

2025年4月11日