物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/04/21-2025/04/25

- 本周工作内容

- 备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作

- 测试验证昆仑数据库2024数据同步到kafka全量数据,第一轮测试已经完成,第二轮测试进行中

- 测试验证昆仑数据库2024-2025数据同步到kafka全量和增量数据(数据中台kafka反馈数据接收同步正常)

- 测试验证同步工具(CDC)从tdengine同步2025-04-01之后增量实时数据

- MongoDB,es, mariadb数据同步组件完成第一轮测试, 第二轮测试进行中

- 计划昆仑数据库集群从使用InnoDB引擎平滑迁移到RocksDB引擎,从而显著降低数据目录占用存储空间的目(前期测试准备)

信息中心

2025年4月25日