物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/05/06-2025/05/09

- 本周工作内容

- 备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作

- 昆仑数据库全量2024-01-01到 2025-12-31数据全部同步到kafka

- 昆仑数据库增量数据同步到kafka截止到当前时间同步到2025-05-08

- MongoDB,es, mariadb数据同步组件完成第一轮测试, 第二轮测试进行中

- 下周工作安排

- 西丽机房服务器初始化系统,安装昆仑数据库集群(备集群)和CDC服务以及各个组件

- 计划昆仑数据库集群从使用InnoDB引擎平滑迁移到RocksDB引擎,从而显著降低数据目录占用存储空间的目(前期测试准备)

信息中心

2025年5月09日