物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/05/26-2025/05/30

- 本周工作内容

- 备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作

- 昆仑数据库增量数据同步到kafka截止到当前时间同步到2025-05-28

- MongoDB,es, mariadb数据同步组件完成第一轮测试, 第二轮测试进行中(测试数据稳定性 ,数据一致性,数据兼容性),

测试所需要(客户提供)的必要信息:

a. MongoDB,es, mariad需要客户源端数据库访问链接信息

- 完成西丽机房服务器初始化系统,安装昆仑数据库集群 (备集群)

- 完成了部分数据InnoDB引擎平滑迁移到RocksDB引擎测试

- 下周工作安排

- 计划昆仑数据库集群从使用InnoDB引擎平滑迁移到RocksDB引擎部分数据,从而显著降低数据目录占用存储空间的目

- 西丽机房服务器(昆仑备集群相关测试)

1. 计划完成基础数据库服务及配套组件（包括监控、告警等）安装与部署

2.监控告警需要客户提供,邮箱,企业微信,钉钉相关信息进行配置

3. 计划完成CDC服务以及各个组件

计划在主机房建立KunlunCDC数据同步任务从各个数据库同步数据到KunlunBase集群；在主备机房之间建立两个KunlunBase集群之间的RCR数据同步任务，在备机房建立数据同步任务从KunlunBase集群同步数据到各个数据库。

信息中心

2025年5月30日