物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/06/16-2025/06/20

- 本周工作内容

- 备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作

- 昆仑数据库增量数据同步到kafka截止到当前时间同步到2025-06-17

- 测试优化改进同步效率MongoDB副本集 -- CDC -- kunlun数据同步校验

a.全量数据

b.数据操作类型(insert,update,delete)

c.单表数据1千万行

- 备集群上面测试:

优化改进同步效率

tdengine -- KunlunCDC – kunlunbase – kafka

- 完成了部分数据InnoDB引擎平滑迁移到RocksDB引擎测试

- 下周工作安排

- 昆仑数据库集群从使用InnoDB引擎平滑迁移到RocksDB引擎部分数据,从而显著降低数据目录占用存储空间的目

- 西丽机房服务器(继续昆仑备集群相关测试)

1. 计划对MongoDB(客户测试环境) -- CDC -- kunlun数据数据测试

a.客户测试环境数据全量同步

b.客户测试环境数据增量同步

c. MongoDB分片集群全量数据同步

d. MongoDB分片集群增量数据同步

信息中心

2025年6月20日